USER STORY MAP / ROADMAP

Sistema Web de Gestión para Gimnasio

Epics, Features e Historias de Usuario organizadas por Sprint

| Institución | CORHUILA |
| --- | --- |
| Programa | Ingeniería de Software |
| Proyecto | Sistema Web de Gestión para Gimnasio |
| Total Epics | 5 Epics |
| Total Features | 10 Features |
| Total Historias | 5 Historias de Usuario (20 tareas) |
| Sprints | 2 Sprints de 1 semana cada uno |
| Fecha | Mayo de 2026 |
| Estudiante | Juan Diego Bonilla Orozco |

USER STORY MAP – VISTA COMPLETA

El User Story Map organiza las funcionalidades del sistema en una jerarquía de tres niveles: Epics (grandes áreas funcionales), Features (funcionalidades específicas) e Historias de Usuario (tareas concretas). Las columnas representan las Epics y las filas representan los Sprints de desarrollo.

| EPICS | EP-01 Autenticación y Seguridad | EP-02 Gestión de Miembros | EP-03 Gestión de Membresías | EP-04 Gestión de Clases | EP-05 Pagos y Reportes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FEATURES | FE-01 Login y cierre de sesión | FE-03 Registro de miembros | FE-05 Planes y asignación | FE-07 Programación de clases | FE-09 Registro de pagos |
|  | FE-02 Gestión de roles y permisos | FE-04 Búsqueda y edición | FE-06 Alertas de vencimiento | FE-08 Inscripción y cupos | FE-10 Reportes y dashboard |
| SPRINT 1 | HU-01: Iniciar sesión con usuario y contraseña HU-01: Cierre de sesión seguro | HU-01: Registrar nuevo miembro HU-01: Validar documento duplicado | HU-02: Gestionar tipos de plan HU-02: Asignar membresía a miembro | HU-03: Crear clase con horario y cupos HU-03: Asignar instructor a clase | HU-04: Registrar pago de membresía HU-04: Ver historial de pagos |
| SPRINT 2 | HU-01: Asignar rol al crear usuario HU-01: Expiración automática de sesión | HU-01: Editar datos del miembro HU-01: Activar / Inactivar miembro | HU-02: Renovar membresía HU-02: Alertas de vencimiento próximo | HU-03: Inscribir miembro a clase HU-03: Ver lista de inscritos | HU-05: Dashboard de indicadores HU-05: Exportar reportes PDF/Excel |

| EP-01: Autenticación | EP-02: Miembros | EP-03: Membresías | EP-04: Clases | EP-05: Pagos/Reportes |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DETALLE DE EPICS Y FEATURES

| Epic | Feature | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 Autenticación y Seguridad | FE-01 | Login y cierre de sesión | Permite a los usuarios autenticarse con usuario y contraseña, y cerrar sesión de forma segura. |
|  |  | FE-02 | Gestión de roles y permisos | Define los permisos de cada rol del sistema (Administrador, Recepcionista, Instructor). |
| EP-02 Gestión de Miembros | FE-03 | Registro de miembros | Permite registrar nuevos miembros con validación de campos y verificación de documentos. |
|  |  | FE-04 | Búsqueda y edición | Permite buscar, filtrar, editar y cambiar el estado activo/inactivo de los miembros. |
| EP-03 Gestión de Membresías | FE-05 | Planes y asignación | Permite crear y gestionar tipos de plan y asignar membresías a miembros con cálculo automático de vencimiento. |
|  |  | FE-06 | Alertas de vencimiento | Genera alertas automáticas para membresías próximas a vencer o ya vencidas. |
| EP-04 Gestión de Clases | FE-07 | Programación de clases | Permite crear y editar clases grupales con horario, cupos e instructor asignado. |
|  |  | FE-08 | Inscripción y cupos | Gestiona las inscripciones de miembros a clases con validación de membresía y cupos disponibles. |
| EP-05 Pagos y Reportes | FE-09 | Registro de pagos | Registra los pagos de membresía y mantiene el historial de transacciones por miembro. |
|  |  | FE-10 | Reportes y dashboard | Genera dashboards e indicadores clave del negocio con exportación a PDF y Excel. |

ROADMAP – PLAN DE ENTREGAS POR SPRINT

El Roadmap define el plan de desarrollo del sistema organizado en 2 sprints de 1 semana cada uno. Cada sprint tiene un objetivo claro, las historias de usuario a desarrollar y los entregables esperados al final del sprint.

| 🚀 SPRINT 1 – Semana 1 (05/05/2026 al 12/05/2026) |  |
| --- | --- |
| Objetivo del Sprint | Implementar los módulos base del sistema: autenticación, registro de miembros y control de membresías. |
| Historias incluidas | • HU-01: Registro de Nuevo Miembro (8 pts) • HU-02: Asignación y Control de Membresía (8 pts) • HU-03: Inscripción a Clase Grupal (5 pts) |
| Story Points totales | 21 puntos |
| Epics cubiertas | EP-01 Autenticación ¦ EP-02 Miembros ¦ EP-03 Membresías ¦ EP-04 Clases |
| Entregable del Sprint | ✔ Módulo de login funcional con roles ✔ Formulario de registro de miembros con validación ✔ Módulo de asignación y control de membresías ✔ Módulo de clases con inscripción y control de cupos |
| Criterio de éxito | Todos los criterios de aceptación de HU-01, HU-02 y HU-03 se cumplen exitosamente. |

| 🏁 SPRINT 2 – Semana 2 (12/05/2026 al 19/05/2026) |  |
| --- | --- |
| Objetivo del Sprint | Implementar el módulo de pagos, historial de transacciones y el dashboard con reportes exportables. |
| Historias incluidas | • HU-04: Registro y Consulta de Pagos (5 pts) • HU-05: Dashboard y Reportes del Negocio (8 pts) |
| Story Points totales | 13 puntos |
| Epics cubiertas | EP-05 Pagos y Reportes |
| Entregable del Sprint | ✔ Módulo de registro de pagos con historial ✔ Dashboard con indicadores en tiempo real ✔ Reporte de ingresos filtrable por fechas ✔ Exportación de reportes en PDF y Excel |
| Criterio de éxito | Todos los criterios de aceptación de HU-04 y HU-05 se cumplen exitosamente. |

| RESUMEN TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Total Epics | Total Features | Total Historias | Total Story Points |
| 5 | 10 | 5 | 34 |